Resumen de Observaciones y comentarios Servicio de Monitoreo Ambiental – Cuenca Huaura – LIDERA EHSQ S.A.C.

CARPETA A:

REQUISITOS Y PERFIL DEL POSTOR

- No acredita los 5 años como mínimo en experiencia del postor.: El postor deber acreditar como mínimo 5 años de experiencia en Monitores Ambientales (Agua, aire, ruido y vibración ambiental) en general. La experiencia se acreditará mediante; copia simple de contratos, ordenes de servicio y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos deben ser correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

CARPETA B:

B1- EXPERIENCIA DEL POSTOR

- El contrato DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO VIRU Y RIO CHICAMA - “MEJORAMIENTO Y ….. DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” solo presenta adenda, los servicios presentados no acreditan la culminación del servicio, se requiere que se remita cualquiera de los siguientes documentos:

  - Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad).

  - Finiquito del servicio.

  - Estados de pago (valorizaciones finales) aprobados por el Cliente.

CARPETA C:

C1 – PROPUESTA ECONÓMICA

- En la presentación de la oferta deberá ceñirse a los archivos adjuntos Formato C1 y Formato C2.

CONSIDERAR:

- Plazo de Vigencia Contractual: 24 meses

- Los monitoreos se llevarán a cabo de manera secuencial:

| Monitoreo | Frecuencia |
| --- | --- |
| Calidad de Aire | Trimestral |
| Nivel de ruido ambiental | Trimestral |
| Calidad de agua | Trimestral |
| Vibración ambiental | Trimestral |

- Una vez culminados los monitoreos en campo, los entregables serán presentados dentro de los 30 días posteriores a la finalización de los trabajos.

- En caso el postor resulte adjudicado en ambas licitaciones, correspondientes a las Cuencas de Cañete y Huaura, deberá designar profesionales claves distintos (Coordinador y Especialista) para cada una de ellas. Por tanto, deberá presentar para la segunda cuenca a un profesional que cumpla con los Términos de Referencia y que cuente con igual o mayor experiencia que la del personal propuesto inicialmente.