Estimado Proveedor:

Continuando con el concurso “Contratación del servicio de alquiler, limpieza y mantenimiento de baños portátiles químicos y lavamanos” detallamos la actualización del cronograma:

| # DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | # FECHA |
| --- | --- |
| # Lanzamiento Concurso | # 14-Mar-22 |
| # Elaboración y envío de consultas por parte de los postores | # 17-Mar-22 |
| # Revisión y respuesta a consultas de postores por parte de OHLA | # 21-Mar-22 |
| # Elaboración y presentación de propuestas por parte del postor | # 23-Mar-22 |
| # Revisión y negociación | # 25-Mar-22 |
| # Elaboración y presentación de propuestas negociadas por parte del postor | # 28-Mar-22 |
| # Elaboración y envío de expediente de adjudicación | # 31-Mar-22 |
| # Comunicación de resultados | # 08-Abr-22 |
| # Envío de carta de adjudicación al subcontratista | # 09-Abr-22 |
| # Elaboración y envío de contrato a subcontratista | # 20-Abr-22 |
| # Presentación de pólizas, cartas fianzas, fiel cumplimiento por parte de subcontratista | # 12-May-22 |

(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC.

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando:

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato.

3.- Cuando sea instruido por el Contratante.