Consultas del proyecto; "Servicio de investigación geofísica y perforación diamantina en Paquete 1C: Canteras de roca - Río Virú y Paquete 1C: Canteras de roca - Río Chicama":
1. ¿Debido a la difícil accesibilidad a los puntos de perforación, se podrían reubicar estos puntos? De poder reubicarse, ¿Se podría realizar con 2 campañas la primera de geofísica con la cual teniendo los resultados se tendría un mejor entendimiento del área y análisis de reubicación de las perforaciones a zonas con más fácil accesibilidad y poder realizar la segunda campaña de perforación? 
2. ¿El tiempo para la habilitación de los accesos será un tiempo muy aparte de los 60 días que nos solicitan para los trabajos de campo y laboratorio o están considerados dentro de este tiempo? De considerarse este tiempo, ¿Se podrá ampliar por la habilitación de los accesos?
3. ¿Se requerirá en campo de un ing. de seguridad y/o Ing. de calidad?
4. ¿Se requerirá que el laboratorio donde se realice los ensayos de roca se encuentre acreditada por Inacal o sería suficiente con tener los equipos de laboratorio calibrados con trazabilidad inacal?
5. ¿Para los equipos de geofísica la entidad de inacal no realizan la calibración por lo cual se realiza con otras entidades que nos entregan certificado de operatividad, sería suficiente con el certificado de operatividad para el equipo geofísico?
6. ¿Se puede considerar realizar una segunda visita con el fin realizar vuelos dron y poder tener una mejor apreciación del área donde se realizará las investigaciones y habilitación de accesos?
7. ¿Se podrá realizar trabajos de perforación en doble turno, teniendo todas las consideraciones del caso?
8. ¿Se cuenta con la topografía de las canteras y la delimitación de estas? De contar con estos archivos favor de ser proporcionados para el análisis de los accesos.
9. ¿Se dispondrá de algún DME para el material excedente que se pueda generar al realizar los cortes de los accesos?



