Lima, 28 de marzo del 2022

Señores

OHL PERU S.A

Presente. -

Att: Srta Saby Chiroque– Jefe de procura

Estimada Saby:

Es grato dirigirnos a usted en relación al Proyecto sobre la contratación de topografía para río lacramarca

Nuestras actividades para el desarrollo de campo, con un tiempo de ejecución de 60 días calendarios posterior a la firma del contrato y/o considerando el día posterior a la salida al campo.

- TRABAJOS A EJECUTAR

- Metrado y ajuste cad de planos matriz de proyectos civiles

- Levantamientos topográficos

- Monumentación de hitos topográficos

- Levantamiento para valorización mensual, semanal

- PERSONAL PROFESIONAL

El compromiso y participación del siguiente personal profesional:

- 02 topógrafo

- 01 cadista

- 01 oficial de topografía

- 02 ayudantes

El personal a realizar la labor domina software topográfico (civil 3D, AutoCAD, mine sigh) y tiene amplia experiencia

- DEL INFORME FINAL

El plazo de entrega del Informe Final será cada 30 días de campo por 2 meses

- PROPUESTA ECONÓMICA

El monto total del servicio asciende a: S/ 148,986.80 INCLUIDO IGV  (CIENTO CUARENTA Y NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  CON 80/100 NUEVOS SOLES INCLUIDO IGV).

- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago del servicio se realizará de la siguiente forma

Emitidos los documentos, el Subcontratista presentará su primera valorización cuyo

abono se efectuará a los 5 días de presentada su factura.

• Valorización mensual Presentando informe valorizado 50%

actividades.

• valorización final 50%

- COMPROMISO DE TRABAJO

- El procesamiento de los datos de ajustes de poligonales abiertas y el procesamiento se realizará en AutoCAD Civil 3D, post proceso RTK

- Los equipos que se considerarán son: 01 Laptop Hp core I5 10ma generación

- Estación total Leica  Ts 06 5”, GPS Diferencial Leica (GS 08, 1200) 1 Rover y 1 Base y accesorios, radios, nivel Topcom

- Se garantiza eficiencia y efectividad al 100% de los trabajos realizados.

- La empresa contratada proveerá a sus trabajadores de EPP, seguro SCTR.

- La empresa contratada se encargará de los exámenes médicos de ingreso.

- La empresa contratada asumirá el costo de traslado, vivienda y alimentación; además, del examen de descarte COVID-19.

Cualquier consulta agradeceremos comunicarse con nosotros a los siguientes contactos:

T. (01) 01735-0198

C: 963824153

Correo Electrónico: elmer.sotasor@dsicyt.com / www.dsicyt.com

Atentamente